# 广东省政府采购

# 公开招标文件

#### 采购计划编号：440101-2024-06970

#### 采购项目编号：202402015508060

#### 项目名称：2024-2026年度财政投资项目建设管理服务项目

#### 采购人：广州空港经济区管理委员会

#### 采购代理机构：广州群生招标代理有限公司

## 第一章投标邀请

广州群生招标代理有限公司受广州空港经济区管理委员会的委托，采用公开招标方式组织采购2024-2026年度财政投资项目建设管理服务项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：2024-2026年度财政投资项目建设管理服务项目

采购计划编号：440101-2024-06970

采购项目编号：202402015508060

采购方式：公开招标

预算金额：62,181,600.00元

#### 2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(2024-2026年度财政投资项目建设管理服务):

采购包预算金额：62,181,600.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 工程项目管理服务 | 2024-2026年度财政投资项目建设管理服务 | 1(项) | 详见第二章 | 62,181,600.00 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：合同生效之日起至2026年12月31日止或委托总金额达到中标金额即为服务期满。

### 二.投标人的资格要求

#### 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供《投标人资格声明函》（详见采购公告附件）。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供《投标人资格声明函》（详见采购公告附件）。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供《投标人资格声明函》（详见采购公告附件）。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

#### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（2024-2026年度财政投资项目建设管理服务）：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。因预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形，故本项目不专门面向中小企业采购。

#### 3.本项目特定的资格要求：

采购包1（2024-2026年度财政投资项目建设管理服务）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。

### 三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

### 四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

### 五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)，广州群生招标代理有限公司网（http://www.gzqunsheng.com/）。。

### 六.本项目联系方式：

#### 1.采购人信息

名称：广州空港经济区管理委员会

地址：广州市越秀区人民北路686号

联系方式：020-36050245

#### 2.采购代理机构信息

名称：广州群生招标代理有限公司

地址：广东省广州市越秀区东风东路555号粤海集团大厦2204

联系方式：020-83812782

#### 3.项目联系方式

项目联系人：董正

电话：020-83812782

#### 4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

采购代理机构：广州群生招标代理有限公司

## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

1. 在加快推进市政基础设施项目建设的同时，为规范财政投资项目的建设行为，保障财政投资项目建设管理水平和投资效益，根据采购人工作部署，采购人拟采用公开招标方式选取2024-2026年度财政投资项目的建设管理服务项目中标人。

2. 考虑采购人近年新建项目较多，为加快推进各项目建设，采购人拟按年度开展财政投资项目的建设管理服务招标工作。现将2024-2026年度计划完成立项程序并启动实施的财政投资项目建设管理服务合并招标，选取一个中标人，签订建设管理服务合同。本次招标标的为建设管理服务费用（含财政投资项目建设管理费用、项目迁改服务费及用地报批辅助服务费），并根据中标人所报综合下浮率统一按计费标准下浮后按实际发生的项目计算，其中，各委托项目的建设管理费用计费标准为《财政部关于印发<基本建设项目建设成本管理规定>的通知》（财建[2016]504号），项目迁改服务费计费标准为《关于印发广州市本级财政投资项目征收补偿工作费管理办法的通知》（穗建财〔2019〕74号），用地报批辅助服务费计费标准为16万元/宗。采购人不指定具体项目，也不承诺所列项目必定实施。后期按项目“成熟一个，委托一个，单独结算”的原则，单独签订项目建设管理委托协议并按实结算。

采购包1（2024-2026年度财政投资项目建设管理服务）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 合同生效之日起至2026年12月31日止或委托总金额达到中标金额即为服务期满。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例100%,1.项目建设管理费（按各建设项目进行支付） 1.1本合同签订且签订单个项目委托协议后，可按各委托项目建设管理费用暂约定价支付20%。 1.2各委托项目经联审决策流程审议通过后，可申请支付至项目建设管理费暂约定价的30%。 1.3 各委托项目可研批复（或可研深度的项目建议书）后，可申请支付至项目建设管理费暂约定价的40%。 1.4各委托项目概算批复后，可申请支付至项目建设管理费暂约定价的50%。 1.5各委托项目开工后，可申请支付至项目建设管理费暂约定价的70%。 1.6各委托项目开工后直至验收合格前，可申请支付至项目建设管理费暂约定价的85%。 1.7各委托项目验收合格后，可申请支付至项目建设管理费暂约定价的90%。 1.8各委托项目完成施工合同结算后，可申请支付至项目建设管理费暂约定价的97%。 1.9各委托项目缺陷责任期满，建设管理费结算经相关部门或采购人审定后，支付各委托项目结算价余款。 2.项目迁改管理服务费（按各委托项目进行支付） 2.1项目概算批复后，按委托项目迁改管理服务工作经费暂约定价支付40%； 2.2委托项目单项迁改合同签订后，可支付至该项目单项迁改管理服务工作经费的90%； 2.3委托项目迁改工作完成后支付余额。 3.用地报批辅助服务费： 3.1需开展用地报批的项目且取得项目委托后，预付款为用地报批辅助服务费的50%。 3.2用地报批工作完成后支付余额。 4.各委托项目建设管理服务费用由中标人申请，由采购人办理支付，每次付款前，中标人应向采购人提供等额真实有效的发票。 5.各委托项目附加工作费用：当发生时，由双方协商一致签订补充合同约定。 |
| 验收要求 | 1期：验收地点：采购人指定地点。 验收要求：1.按照国家、省、市颁布的建筑管理条例和施工规范，以及项目建设标准、规范的要求，负责施工质量、材料设备质量及工程整体质量的控制与管理，确保工程质量达到预定目标。2.中标（成交）供应商应严格建设管理，实现投资控制目标，兑现节约投资的承诺。否则，采购人有权向中标（成交）供应商追究相关违约责任和损失。3.项目建成后，中标单位应当按照国家和省、市有关规定组织单项（位）工程验收或竣工验收。单项（位）工程验收或竣工验收合格后，交付使用单位。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | 其他，1、报价要求：本项目以综合下浮率进行报价。 （1）项目建设管理费：各具体项目按照《基本建设项目建设成本管理规定》（财建〔2016〕504号）的规定计算：建管服务费×（1-综合下浮率）计费。 （2）项目迁改管理服务费：各项目管线迁改服务费按照《关于印发广州市本级财政投资项目征收补偿工作费管理办法的通知》（穗建财〔2019〕74号）的规定计算，按照对应项目概算的2%计算：迁改管理服务费×（1-综合下浮率）计费。 （3）用地报批辅助服务费：按16万元/宗×（1-综合下浮率）。 （4）本项目只允许报唯一综合下浮率。 2、其他付款说明： （1）因采购人使用的是财政资金，在财政资金到位后，采购人向财政部门提出办理支付申请手续后（不含政府财政支付部门审核的时间），即视为采购人已经按期支付。 （2）中标（成交）供应商须在采购人付款前5个工作日向采购人出具等额有效的发票，未提供发票的，采购人有权拒绝付款。采购人收到中标（成交）供应商递交的发票后，按照政府采购支付流程办理付款手续。 （3）采购人在前述约定的期限内办理付款手续，即视为已履行付款义务，具体到账时间迟延的，不属于采购人的违约情形。 3、其他要求： 中标（成交）供应商不允许将本项目分包、转包，则采购人有权解除合同。 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 权重% | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程项目管理服务 | 2024-2026年度财政投资项目建设管理服务 | 项 | 1.00 | 62,181,600.00 | 62,181,600.00 | 100.0 | 其他未列明行业 | 详见附表一 |

备注：最终综合总报价=（各产品报价×各项产品权重）的相加值

附表一：2024-2026年度财政投资项目建设管理服务

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 建设管理服务的范围： 中标（成交）供应商在采购人委托的工作范围内，必须严格按国家、省、市有关法律、法规的规定，履行建设期项目中标（成交）供应商的义务，对整个项目的组织实施管理担负全部责任，负责实现项目的全部管理目标。中标（成交）供应商在开展采购工作、委托第三方开展工作和使用财政资金时，必须严格按照适用于采购人的法律、法规等规定的程序和方式开展工作。中标（成交）供应商应组织建立科学、有效的建设管理制度，随时接受相关部门和采购人的监督、检查，依据本合同对委托项目建设管理进行总负责和总协调，完成相关的全部工作。 |
|  | 2 | 项目建设管理服务内容： 1、前期工作 1.1中标（成交）供应商负责组织勘察、设计、环境影响评价、水土保持方案、地质灾害、社会稳定性风险分析和爆破实施方案等编制项目的招标，办理有关规划、建设、用地、房管、环保、排水、排污、交通、民航、海关、消防、供电、供水、供气、人防、节能、劳动安全、卫生防疫、水务、水利、文物考古等相关审查和申报审批的手续，配合项目土地征拆工作。 1.2中标（成交）供应商负责组织编制项目初步设计、设计概算、概算审核。项目初步设计及设计概算不得超过批准的项目可研报告内容及投资。 1.3中标（成交）供应商组织做好工程勘测、地质钻探、场地物理探测、地震评估等工作。调查和考察工程的地质、水文与气象等现场条件及周围环境、材料堆放场地范围、进入现场方法以及可能需要的设施等方面的情况，根据这些因素对工程的影响和可能产生的风险、意外事故、不可预见损失以及其他情况进行充分的评估并做好积极的防范措施以确保工程的顺利进行。 1.4中标（成交）供应商负责组织审查施工单位编制的施工组织设计，检查施工单位的各项施工准备工作。 1.5中标（成交）供应商负责组织设计交底及图纸会审，做好记录并存档。 1.6中标（成交）供应商负责向有关管理部门办理项目报建、报审、施工许可等手续。 1.7其它有关前期协调工作及采购人要求的与项目建设相关的协调工作。 2、项目招投标管理工作 2.1中标（成交）供应商负责按国家基本建设程序及国家、省、市有关招标、投标法律、法规的规定组织各项招标、采购工作，包括组织第三方代理机构编制招标公告、报审及备案、工作计划、组织调研、组织第三方编制招标文件和评标等有关工作。 2.2中标（成交）供应商负责组织相关单位编制项目预算或招标控制价及工程量清单。 3、设计管理工作 3.1中标（成交）供应商负责按基建程序要求申报各种事项。 3.2中标（成交）供应商负责方案设计、初步设计、施工图设计各阶段与可行性研究报告编制单位、设计单位的联络和协调工作，组织设计优化及其相关的报批工作，处理设计过程出现的设计配合问题，确保项目设计按政府批准的可行性研究报告所述的建设规模、功能、标准和工期顺利实施。 3.3中标（成交）供应商负责工程变更、现场签证的审查，组织有关工程洽商，以及采购人的有关规定进行审查或申报。 3.4中标（成交）供应商负责工程红线内外所有列入项目投资范围内公用工程项目设计的组织、联络和协调工作，负责组织设计单位协调项目与市政规划的各类问题，并组织设计优化和报批工作。 3.5中标（成交）供应商负责组织设计方案会审，在批准的范围和规模内，保证施工图预算不超过概算，并保证设计进度和质量满足项目建设的需要。 3.6中标（成交）供应商负责组织建设过程中的设计技术交底和技术协调。 3.7中标（成交）供应商负责与设计、管线管理等有关单位的技术协调工作。 3.8若在项目推进过程，发现需进行重大设计变更，按采购人的有关规定审批。 3.9项目建设中需进行重大设计变更并引起项目超规模或超概算的，组织提出变更方案及报批。 3.10其他设计管理工作。 4、项目进度管理 4.1中标（成交）供应商负责按照工期要求，编制工程进度总体计划，并报送采购人。 4.2中标（成交）供应商严格按批准报送的计划进度管理，建立协调工作机制，积极主动解决项目推进中的问题，一旦发现关键节点延误应及时查明原因并采取有效措施予以补救。 4.3中标（成交）供应商定期组织召开各类工程例会，及时分析、协调、平衡和调整工程进度，每月10日前向采购人书面提供上月有关进度的信息、报表和存在的问题及工作建议。 4.4中标（成交）供应商有权根据项目施工合同执行情况组织发布开工令、停工令和复工令，但在上述命令下达前应通知采购人。 4.5其他工程进度管理工作。 5、工程质量管理 5.1中标（成交）供应商按照国家、省、市颁布的建筑管理条例和施工规范，以及项目建设标准、规范的要求，负责施工质量、材料设备质量及工程整体质量的控制与管理，确保工程质量达到预定目标。 5.2中标（成交）供应商对工程质量负责，并在发生质量事故时及时查明原因和具体责任，报采购人备案，并组织事故处理方案的实施。 5.3项目具备验收条件时，按规定组织竣工验收。 5.4其他工程质量管理工作。 5.5因中标（成交）供应商原因使项目建设不符合施工设计要求或质量要求而需要返工的，所需费用由中标（成交）供应商承担，且不得因此而延误总工期，否则中标（成交）供应商应承担违约责任。 6、项目投资管理 6.1招标时应按招投标有关规定设定合理的招标控制价。中标（成交）供应商应按本合同及《中华人民共和国民法典》行使和履行合同的全部权利义务，切实保障工程质量、工程进度和施工安全，确保项目投资控制在本合同及有关批准文件批准的范围内。 6.2中标（成交）供应商负责编制项目总投资计划和实施过程中的年度投资计划和季度、月度资金计划，并依据工程合同和工程进度向项目采购人提出资金拨付申请，按相关规定办理资金支付手续；项目建成后，负责工程结算，配合编制工程竣工财务决算，配合决算审查和项目审计。 6.3中标（成交）供应商严格按照批准的建设规模、功能、标准和概算组织建设和控制投资，确保项目投资不超过项目概算。项目实施期间，因不可抗拒的重大自然灾害、国家重大政策调整或地质等自然条件制约造成施工图需作重大技术调整等原因引起项目建设内容或投资变化的，按委有关规定办理工程变更和投资调整审批。 6.4中标（成交）供应商负责编制年、季、月的投资完成报表、月度用款计划报表等工作。 6.5中标（成交）供应商组织编制及办理建设项目工程结算。单项合同工程竣工或服务完成后，中标（成交）供应商负责督促承包方递交竣工结算申请及完整的结算送审资料，并将经确认的竣工结算送审资料报送采购人，再按相关程序评审。财政投资结算评审范围以外项目由中标（成交）供应商自行或委托第三方咨询单位开展结算评审工作。 6.6配合开展建设项目竣工财务决算工作。由采购人按相关程序办理审批。 6.7中标（成交）供应商负责配合有关部门做好稽察、审计和绩效考核等工作。 6.8其他项目投资管理工作。 7、工程安全管理 7.1中标（成交）供应商负责对项目的安全生产进行管理，确保本建设项目不出现重大责任事故，如因中标（成交）供应商原因所造成的责任事故导致的包括但不限于工期延误、造价增加、工程建设引起的人身损害等责任均由中标（成交）供应商负责。 7.2明确施工单位的安全职责，督促并检查施工单位安全措施的制定和落实。负责督促施工单位加强安全培训教育，增强施工人员安全保护意识。 7.3如有事故发生，中标（成交）供应商应负责事故调查，配合政府职能部门的调查，采取措施保护事故现场，按安全事故责任管理办法等有关规定及时向有关部门上报。 7.4其他工程安全管理工作。 8、文明施工管理 8.1中标（成交）供应商负责督促施工单位保证施工场地及现场设施齐全，工地卫生清洁和内务资料完备。交工前清理现场应符合政府主管部门的有关规定，整个工程施工周期内均应达到行业文明工地的要求。 8.2中标（成交）供应商负责与施工单位签订安全文明施工责任书，检查安全文明施工落实情况。 8.3在施工中发现文物古迹，中标（成交）供应商有责任督促施工单位予以保护，不得擅自处理。由此影响工程进度和损失，按国家法律、法规处理。 8.4其他文明施工管理工作。 9、项目合同、建设档案和信息管理 9.1中标（成交）供应商负责项目各类合同，包括但不限于施工合同、设计合同、采购合同等的起草、谈判、签订和管理工作，并按《中华人民共和国民法典》行使中标（成交）供应商权利，履行中标（成交）供应商职责和义务。 9.2中标（成交）供应商负责在项目实施过程中，对施工、勘察、设计、监理单位工程档案的编制工作进行指导，督促各单位编制合格的竣工资料，并组织人员汇集成册。及时提供档案更新目录存档，并按有关档案管理办法实施管理，中标（成交）供应商应及时向采购人移交完整的建设档案。 9.3其他档案管理工作。 10、工程监理管理工作 10.1根据国家相关的规定，负责组织开展工程监理工作。 10.2严格按照《建设工程监理规范》等有关规定，组织项目相关阶段的建设工程监理管理工作。 11.财务管理 11.1根据国家、省、市有关规定收集和整理与项目有关的全部会计信息和项目资料，配合做好项目的财务决算工作。 11.2按财务、会计归档要求，应协助采购人建立、保管好各类凭证、账册、报表等资料。 12、其它协调管理 12.1负责协调施工现场其它管理，对工程进展中所形成的全部文件、会议记录等，督促有关单位签认并送达各方。 12.2负责协调与各政府管理机构的关系，确保项目建设的顺利进行。 12.3配合采购人办理进口材料、设备的报关，以及项目完工后应提交的有关证明等手续，所需费用按财政相关规定支付。 12.4项目建设期结束后，负责做好所有受项目建设影响的土地及地上地下构筑物、建筑物等的恢复工作。 13、项目总体竣工验收及移交 13.1负责组织项目采购人、勘察单位、设计单位、施工单位和监理单位等，按照国家、省、市现行验收规范办理项目专业验收和总体竣工验收申报手续，并协助项目采购人进行项目专业验收和总体竣工验收。 13.2项目总体竣工验收合格后，按采购人的要求及时办理项目移交工作。 13.3负责及时办理竣工验收并解决工程竣工验收中发现的工程质量问题，对存在的缺陷应尽快修复，全部缺陷在工程移交结束前修复。缺陷责任期内，负责督促施工单位解决质量缺陷责任期内的工程质量问题。 |
|  | 3 | 项目迁改管理服务内容： 1.负责以采购人名义开展各类管线迁改报批及实施工作。 2.负责以采购人名义开展项目范围涉及的河涌、水闸等水利设施迁改报批及实施工作，做好与在建、已建水务工程衔接。 3.负责以采购人名义开展项目征收红线范围内的道路迁改及绿化迁移报批及实施等工作。 4.负责以采购人名义开展其他迁改工作。 |
|  | 4 | 项目用地报批辅助服务内容： 根据属地区印发的建设项目征地拆迁补偿工作方案，由采购人或采购人指定机构负责征地协调工作和用地报批，中标（成交）供应商提供用地报批辅助服务。包括对用地报批组卷、组织第三方单位出具各专项报告、用地结案、划拨供地、国有用地收回等辅助服务工作。具体如下： 1.办理项目用地选址及预审、办理征地预公告。 2.辅助采购人购买成片开发方案、地形图测量、社稳报告、土地勘测定界报告、土地现状调查、耕作层剥离方案、林地使用报告及公证书等各专项编制单位，并协调各专项单位出具正式专项成果。 3.辅助采购人或采购人指定机构开展用地报批组卷工作，包括办理社保手续、留用地指标函、违法用地处罚、耕作层剥离手续、林地使用手续、征地补偿安置公告、镇及村社材料盖章，协助缴交耕地开垦费、社保费、林地植被恢复费、耕地占用税，及用地报批相关的组卷手续，并取得项目用地批复。办理征地公告、产权注销、用地结案、划拨供地和国有收回等。 4.及时反映用地报批过程中规划不符、用地指标缺口、历史违法用地、留用地安置方案等问题，提请采购人或采购人指定机构协调解决，并协助采购人或采购人指定机构开展购买相关用地指标事宜。 5.开展项目资料整理归档工作，整理后统一移交至采购人。 |
|  | 5 | 审计及其他建设管理服务内容： 审计： 1.中标（成交）供应商应保存能清楚证明与项目有关的内容的所有资料直至项目移交。 2.中标（成交）供应商应配合采购人进行项目审计，向采购人或审计部门提供项目审计所需的所有资料。 其他建设管理工作： 1.中标（成交）供应商应按照项目地下综合管线实行“统一规划、统一建设、统一管理”的原则，在执行国家、省和市相关法律法规的基础上充分考虑使用方合理需求，设计阶段按照管线专项规划要求进行建设项目的管线综合设计、建设阶段按照管线综合设计要求督促由第三方出资建设的各类管道及附属物等随新建道路进度同步完成建设。 2.项目建设所要求或采购人要求的属于建设管理范围但未在此列出的其他工作。 |
|  | 6 | 人员要求（应达到但不限于）： 1.本项目需要项目负责人1名，需具备工程类高级或以上职称及一级结构工程师/岩土工程师/造价工程师/一级建造师/监理工程师。 2.技术负责人1名,具备中级或以上职称，需具备工程类职称及一级结构工程师/岩土工程师/造价工程师/一级建造师/监理工程师。 3.项目管理团队团队人员不少于5名，需高级工程师或以上职称。 4.以上人员要求为最低限度要求。采购人可根据单个项目的实际情况要求中标（成交）供应商补充投入工作人员。中标（成交）供应商需配备至少4名中级职称或以上专业人员专职配合建设业主统筹推进财政投资建设项目前期研究、协调督办等有关工作。 |
|  | 7 | 项目其他要求： 1.在不影响政府批准的工期，建设规模、标准和总投资不突破的前提下，中标（成交）供应商对采购人提供各项功能需求和相关的建设标准原则上遵照执行。 2.中标（成交）供应商在采购人委托的工作范围内，必须严格按国家、省、市有关法律、法规的规定，履行建设期项目中标（成交）供应商的义务，对整个项目的组织实施管理担负全部责任，负责确保实现项目的全部管理目标。 3.中标（成交）供应商在接收采购人移交项目前期工作所有资料后的15个工作日内，按采购人的要求组建负责该项目建设管理工作的项目负责人、部门及人员，向采购人报送项目负责人、部门及人员主要成员名单、建设管理方案、整体（包括节点）工期计划、投资控制目标，同时确保在履行合同义务期间，项目部人员的稳定，并按要求向采购人报告建设管理进展工作。 4.按照相关主管部门批准的项目概算总投资，每月按项目建设进度编制资金使用、进度等各项计划，并向采购人申报。 5.中标（成交）供应商必须根据建设项目各阶段的需要，组织专家论证（审查）、专项论证（审查）、专项调研等工作，相关论证（审查）结果做好存档记录。 6.中标（成交）供应商必须按照相关部门批准的建设方案、建设规模、建设内容、建设标准、建设工期和项目总投资等及采购人的实际需要，进行建设组织管理，严格按照国家、省、市建设程序进行项目的建设管理，严格控制项目概算、预算、变更及签证，确保工程质量、投资目标控制、工期要求，按质按量按期交付使用。 7.中标（成交）供应商负责处理项目工作范围内推进过程中出现的问题，负责协调相关单位，组织会议并做完整记录，负责处理投诉和维稳工作。 8.中标（成交）供应商应积极配合采购人对项目各项工作监督。 9.中标（成交）供应商必须严格执行政府、采购人相关财务会计制度，协助采购人设立本项目基建辅助台帐，并设置专人负责办理项目请款手续。 10.中标（成交）供应商必须严格按相关部门批准的招标方式组织招标。 11.中标（成交）供应商不得随意在施工过程中利用施工洽商或者补签其他协议变更建设规模、建设标准、建设内容和总投资额。因技术、水文、地质等原因必须进行设计变更的，应当按照有关工程变更的规定进行管理。 12.中标（成交）供应商必须组织各单项工程的质量验收，负责申报项目竣工验收、移交等工作。 13.中标（成交）供应商必须自项目总体竣工验收合格之日起六个月内按要求办理建设档案资料移交手续。 14.中标（成交）供应商在合同期内或合同终止后，不得泄露与本项目、本合同业务有关的保密资料。 15.中标（成交）供应商必须积极地配合和支持采购人对项目建设和管理过程的各个阶段的稽查和监督，中标（成交）供应商不得以采购人直接干预中标（成交）供应商的正常管理工作为理由阻挠和拒绝。 16.中标（成交）供应商对于采购人在建设管理期间提出的书面意见或建议，中标（成交）供应商必须在收到书面意见或建议后的10个工作日内以书面的形式给予答复，否则视同认可。 17.中标（成交）供应商应该有关资质进行严格管理，需向外委托的项目，受委托单位，必须满足国家、省、市有关资质的要求。 18.项目设备和材料必须按照国家、省、市法律法规规定的程序进行采购和招标。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

## 第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

#### 一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指广州群生招标代理有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指广州空港经济区管理委员会，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

（温馨提示：采购人与代理机构在制定采购文件内容时应与上述条款保持一致，以避免采购文件内容前后不一致，出现歧义。）

### 二、须知前附表

| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共1个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标（供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：综合下浮率 |
| 6 | 报价要求 | 采购包1：0% - 100% |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 采购包1：保证金人民币：0.00元整。 开户单位：无 开户账号：无 开户银行：无 支票提交方式：无 汇票、本票提交方式：无 投标保证金有效期∶与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件要求 | 一、电子投标文件（必须提供）： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘)0份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。 非加密电子版投标文件使用情形:当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：3家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中规则 | 兼投兼中：- |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。采购机构代理服务收费标准：采购代理服务费的收费标准参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、国家发改委的发改办价格[2003]857号及发改价格[2 011]534号文件中“服务类”规定的计算方法和计费标准，以项目预算*（1-中标综合下浮率）为计费基数，按差额定率累进法计算收取。 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 | 其他，咨询服务费（包括但不限于采购需求调查、采购需求报告编制等）：咨询服务费的收费标准参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、国家发改委的发改办价格[2003]857号及发改价格[2011]534号文件中“服务类”规定的计算方法和计费标准，以项目预算*（1-中标综合下浮率）为计费基数下浮80%执行，按差额定率累进法计算收取。 |
| 19 | 开标解密时长 | 30分钟 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：非专门面向中小企业 |

### 三、说明

#### 1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

#### 4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2		 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3		 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

#### 6.关联企业投标说明

6.1		 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2		 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

#### 7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。		 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部		 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部		 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部		 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

#### 8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

#### 9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

#### 10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

#### 11.关于分支机构投标

对接受分支机构投标的项目，分支机构投标的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。依法设立登记的分支机构以自己的名义参加政府采购活动，产生的民事责任由法人承担。（保险类项目则为：本项目只接受保险分公司或中心支公司以上的保险机构投标；分公司或中心支公司的保险机构投标的，还须提供分公司或中心支公司的保险机构的营业执照。依法设立登记的分支机构以自己的名义参加政府采购活动，产生的民事责任由法人承担。 ）

### 四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 五、投标要求

#### 1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

#### 2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

#### 3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

#### 4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

#### 5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

#### 6.投标保证金

本项目不收取投标保证金

#### 7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

#### 8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

#### 9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

### 六、开标、评标和定标

#### 1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

#### 2.评审（详见第四章）

#### 3.定标

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内，		 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)，广州群生招标代理有限公司网（http://www.gzqunsheng.com/）。上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1		 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3项目废标处理：

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条及招标文件的约定，本项目或分包下列情况出现将作废标处理：

（1）符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的（说明：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算） 。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

对废标的采购项目，评标委员会应出具采购文件是否存在不合理条款的论证意见。

3.4终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、，广州群生招标代理有限公司网（http://www.gzqunsheng.com/）。上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

### 七、询问、质疑与投诉

#### 1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

#### 2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：董先生

电话：020-83812782、83812935、18011735206

传真：020-83812783

邮箱：gzqunsheng@gzqunsheng.com

地址：广东省广州市越秀区东风东路555号粤海集团大厦2204

邮编：510040

#### 3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：广州市财政局政府采购监管处

地  址：广州市天河区华利路61号1506室

电  话：020-38923575

邮  编：510030

传  真： /

### 八、合同签订和履行

#### 1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起二十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

#### 2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

2.3有融资要求的中标供应商可根据自身情况，在广东省政府采购网上自行选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

## 第四章 评标

### 一、评标要求

#### 1.评标方法

采购包1(2024-2026年度财政投资项目建设管理服务)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

#### 3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由广州群生招标代理有限公司统一对外发布。

（2）对广州群生招标代理有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

#### 4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件使用该项目其他投标人的数字证书加密的或加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

#### 5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

#### 6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。第二中标候选人报价高于第一中标候选人报价20％以上的，只推荐1名中标候选人。（下浮率报价为:设 M= (1-下浮率)，第二中标候选人的 M值高于第一中标候选人 M 值 20%以上的，只推荐 1名中标候选人。)。 第一中标候选人无正当理由不得随意放弃中标资格。中标候选人放弃中标资格的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

#### 7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

### 二.政府采购政策落实

#### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

#### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部		 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

#### 3.价格扣除相关要求

采购包1（2024-2026年度财政投资项目建设管理服务）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 本项目服务全部为小型或微型企业承接 | 10% | 服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员时，给予价格扣除C1，即：评标价=1-(1-投标报价)×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标（响应）价为准。 （2）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

### 三、评审程序

#### 1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。采购代理机构应在评标报告中以书面形式解释其排除的具体原因

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（2024-2026年度财政投资项目建设管理服务）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供《投标人资格声明函》（详见采购公告附件）。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供《投标人资格声明函》（详见采购公告附件）。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供《投标人资格声明函》（详见采购公告附件）。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 落实政府采购政策需满足的资格要求： | 本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。因预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形，故本项目不专门面向中小企业采购。 |

表二符合性审查表：

采购包1（2024-2026年度财政投资项目建设管理服务）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字或盖个人名章（或签字人有法定代表人有效授权书）的； | 按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字或盖个人名章（或签字人有法定代表人有效授权书）的。 |
| 2 | 投标函已提交并符合招标文件要求的，且投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期 | 投标函已提交并符合招标文件要求的，且投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 |
| 3 | 投标报价唯一 | 报出统一的下浮率，下浮率以百分数表示，不得为区间值，精确到小数点后两位。 |
| 4 | 投标文件未出现选择性报价或有附加条件报价的情形 | 投标文件未出现选择性报价或有附加条件报价的情形。 |
| 5 | 满足招标文件中带★号的条款和指标 | 投标文件完全满足招标文件采购需求以“★”标明的实质性条款的要求 |
| 6 | 投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的 | 投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的 |
| 7 | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的 | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |

#### 2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

#### 3.详细评审

采购包1(2024-2026年度财政投资项目建设管理服务):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分20.0分 技术部分65.0分 综合信用分5.0分 报价得分10.0分 |  |
| 技术部分 |  | 项目负责人 (10.0分) | 1.具备工程类高级（或以上）技术职称的，得5分，不提供不得分，本小项最高得5分； 2.具备以下证书任意一项得2.5分，本小项最高得5分； （1）一级结构工程师； （2）岩土工程师； （3）造价工程师； （4）一级建造师； （5）监理工程师。 本项最多得10分 注: 需提供项目负责人的职称证书及相关证书（彩色扫描件）、社会保险证明(本单位近六个月内任意一个月的社保证明或事业单位出具的在职人员证明的复印件）并加盖公章，不提供不得分。 |
|  |  | 技术负责人 (5.0分) | 1.具备工程类高级（或以上）技术职称的，得2.5分，具备工程类中级技术职称的，得1分。（本小项只计算1项最高级别职称），不提供不得分，本小项最高得2.5分。 2.具备以下证书任意一项得2.5分，其余不得分，本小项最高得2.5分（上述第1点已计算得分的职称本小项不重复计分）。 （1）一级结构工程师； （2）岩土工程师； （3）造价工程师； （4）一级建造师； （5）监理工程师。 本项最多得5分 注: 需提供技术负责人的职称证书及相关证书（彩色扫描件）、社会保险证明(本单位近六个月内任意一个月的社保证明或事业单位出具的在职人员证明的复印件），并加盖公章，不提供不得分。 |
|  |  | 拟委任的其他人员（除项目负责人、技术负责人外） (5.0分) | 整个项目管理团队（不含项目负责人及技术负责人）中有具有高级工程师或以上职称的，每提供一人得1分，本项最多得5分。 注: 需提供拟委任的其他人员的职称证书（彩色扫描件）、社会保险证明(本单位近六个月内任意一个月的社保证明或事业单位出具的在职人员证明的复印件），并加盖公章，不提供不得分。 |
|  |  | 项目管理方案总体框架、思路 (5.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;3.0;5.0;） | 1.总体框架、思路清晰、对管理目标有明确详细描述，对财政投资项目管理的各项工作和要求理解到位并提供详细实施措施，符合本项目管理的要求得5分； 2.具备总体框架、思路的描述、对管理目标进行了阐述，对财政投资项目管理的各项工作有了解并进行了说明，基本符合本项目管理的要求得3分； 3.能提出基本的框架思路，对管理目标描述不清晰或对财政投资项目管理的各项工作理解及说明不足得1分； 4.未提供相关资料，得0分。 |
|  |  | 对本项目特点的认识和理解，制定前期工作方案和措施 (5.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;3.0;5.0;） | 1.针对本项目建设周期短、质量要求高、投资概算为限额、管理协调的跨度和难度大等特点具有全面客观的认识，有具体充分的分析及描述；对前期各项工作内容（包括办理规划、国土、交通、施工、消防、环保、环卫、绿化、水土保持、防洪评价、排水咨询等有关工作的报批手续；编制项目进度；年度投资计划；招标管理等方面）有全面认识和理解，提供的方案和措施能详细阐述、清晰明确、切实可行得5分； 2.针对本项目建设周期短、质量要求高、投资概算为限额、管理协调的跨度和难度大等特点有了解，对本项目特点有认识并能进行逐项分析；对前期各项工作内容（包括办理规划、国土、交通、施工、消防、环保、环卫、绿化、水土保持、防洪评价、排水咨询等有关工作的报批手续；编制项目进度；年度投资计划；招标管理等方面）有基本认识和理解，方案和措施能进行阐述得3分； 3.针对本项目建设周期短、质量要求高、投资概算为限额、管理协调的跨度和难度大等特点有了解，对本项目特点未进行逐项分析或对前期各项工作内容有大致的认识，但管理方案和措施阐述不详细或可行性差得1分； 4.未提供相关资料，得0分。 |
|  |  | 项目管理的工作程序和工作制度 (4.0分)，（等次分值选择：0.0;2.0;3.0;4.0;） | 1.能根据本项目管理要求制定详细可行的工作程序及工作制度，工作程序符合建设程序且阐述细致，程序合理、可行，工作制度全面覆盖建设全过程且合理可行得4分； 2.能根据本项目管理的要求制定基本的工作程序及工作制度，工作程序符合建设程序，工作制度全面得3分； 3.能提出本项目管理过程的基本工作程序和工作制度，但工作程序未完全与建设程序匹配或工作制度不全面得2分。 4.未提供相关资料，得0分。 |
|  |  | 项目管理重点难点分析、合理化建议及应对不定性因素的措施 (3.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;2.0;3.0;） | 1.对本项目管理中重点难点有深入了解并能详细分析到位，合理化建议切实可行，应对不定性因素措施可靠得3分； 2.对本项目管理中重点难点有了解并进行分析，有提供可行的合理化建议，有应对不定性因素措施得2分； 3.对本项目管理中重点难点缺乏了解或无合理化建议或建议不可行或应对不定性因素措施无提供或提供的措施不可靠得1分； 4.未提供相关资料，得0分。 |
|  |  | 项目管理过程中与有关部门的协调能力 (3.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;2.0;3.0;） | 1.能提供强协调能力的阐述或证明，有全面具体的协调措施，协调沟通方法合理得3分； 2.能提供具备协调能力的阐述或证明，有协调措施，对协调沟通方法有进行阐述得2分； 3.只具备协调措施，得1分； 4.无措施描述或措施不可行得0分。 |
|  |  | 项目建设总体计划安排 (3.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;2.0;3.0;） | 1.对项目建设总体计划进度安排有详细描述，项目工期安排合理并具备可行性，满足财政投资项目建设要求得3分； 2.有项目建设总体计划进度安排，项目工期安排合理，能基本满足财政投资项目建设要求得2分； 3.有项目建设总体计划进度安排，但工程安排不合理或不能满足财政投资项目建设要求得1分； 4.未提供相关资料，得0分。 |
|  |  | 设计工作管理方案及设计优化措施 (3.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;2.0;3.0;） | 1.设计工作管理及优化措施能在充分理解、满足业主要求的基础上，确保设计概算控制在项目总投资限额内并在最大限度内优化设计，管理方案表述清晰完整、合理可行，措施、具体、有效得3分； 2.设计工作管理及优化有一定理解、能满足业主的要求，对控制设计概算在项目总投资限额内有进行管理方案表述得2分； 3.设计工作管理及优化未能进行完整描述或未能达到业主的要求或设计概算控制在项目总投资限额内的管理方案表述不完整得1分。 4.未提供相关资料，得0分。 |
|  |  | 项目质量管理方案和措施 (3.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;2.0;3.0;） | 1.质量管理方案内容详细全面，质量目标明确并进行详细阐述，预控和动态控制管理措施明确具体、切实可行，实施工艺和手段先进、科学，质量管理体系和组织措施完善可靠，竣工验收与移交管理措施具体可行得3分； 2.质量管理方案内容完整，质量目标并能进行说明，预控和动态控制管理措施有进行阐述并具备一定可行性，实施工艺和手段科学合理，有质量管理体系，有竣工验收与移交管理措施说明得2分； 3.质量管理方案内容不完整或质量目标不明确或预控和动态控制管理措施不具体得1分。 4.未提供相关资料，得0分。 |
|  |  | 项目进度管理方案和措施 (3.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;2.0;3.0;） | 1.对项目进度管理有科学认识，对本项目管理过程中的各种问题（如工序、天气、前后工序对接、关键路线和节点、社会周边环境等问题）有切实可行的方案，计划的柔性好，按时完工可靠性高；管理方案表述清晰完整、严谨合理得3分； 2.对项目进度管理有科学认识，对本项目管理过程中的各种问题（如工序、天气、前后工序对接、关键路线和节点、社会周边环境等问题）有一定的方案，基本能满足本项目工期要求；管理方案表述较清晰完整、合理得2分； 3.对项目进度管理有科学认识，对本项目管理过程中的各种问题（如工序、天气、前后工序对接、关键路线和节点、社会周边环境等问题）没有应对方案，按时完工的可靠性差；管理方案表述不清晰得1分； 4.未提供相关资料，得0分。 |
|  |  | 项目投资管理方案和措施 (2.0分)，（等次分值选择：0.0;0.5;1.0;2.0;） | 1.投资管理目标明确并进行了详细说明，投资控制方案合理可行，针对性强，措施阐述详细具体完善得2分； 2.投资管理目标明确并有说明，投资控制方案有进行描述得1分； 3.投资管理目标不明确或投资控制方案不清晰得0.5分。 4.未提供相关资料，得0分。 |
|  |  | 项目合同、档案及信息管理方案和措施 (2.0分)，（等次分值选择：0.0;0.5;1.0;2.0;） | 1.项目档案管理方案符合国家档案管理要求，管理措施详细、完善、可行得2分； 2.项目档案管理方案能符合国家档案管理要求，有管理措施且完整可行得1分； 3.项目档案管理方案不符合国家档案管理要求或管理措施不完整得0.5分； 4.未提供相关资料，得0分。 |
|  |  | 项目安全文明施工管理方案和措施 (3.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;2.0;3.0;） | 1.文明施工及安全保证措施明确且内容具体详细、可行性高，对项目管理期内相关的管理人员不违反业主监管安全规定有详细的防范措施得3分； 2.文明施工及安全保证措施有方案说明，对项目管理期内相关的管理人员不违反业主监管安全规定有进行说明得2分； 3.文明施工及安全保证措施方案不完整或对项目管理期内相关的管理人员不违反业主监管安全规定没有说明或防范措施得1分； 4.未提供相关资料，得0分。 |
|  |  | 对招标代理机构、设计、监理、施工和设备材料供应等单位的管理方案和措施 (3.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;2.0;3.0;） | 1.对各阶段招标、采购编制管理措施有详细可行的阐述，措施到位、切实可行，对各单位的管理责任清晰明确得3分； 2.对各阶段招标、采购编制管理措施有进行说明，有提供管理措施，对各单位的管理责任能进行明确得2分； 3.对各阶段招标、采购编制管理措施说明不完整或措施不明确或对各单位的管理责任不清晰得1分； 4.未提供相关资料，得0分。 |
|  |  | 项目建设过程各阶段工作的衔接措施，对本项目管理所提供的优质服务措施和手段 (3.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;2.0;3.0;） | 1.规划、报建、设计、招标、施工、设备材料采购等各阶段工作的衔接措施有进行全面详细说明，切合本项目实际情况，能保证项目建设各环节的合理搭接和顺利进行；对本项目管理所提供的服务措施和手段针对性强，措施详细具体得3分； 2.规划、报建、设计、招标、施工、设备材料采购等各阶段工作的衔接措施有进行全面说明但切合本项目实际情况不足，对本项目管理所提供的服务措施和手段有针对性得2分； 3.规划、报建、设计、招标、施工、设备材料采购等各阶段工作的衔接措施未进行全面说明或对本项目管理所提供的服务措施和手段针对性差得1分； 4.未提供相关资料，得0分。 |
| 商务部分 |  | 同类项目业绩 (5.0分)，（等次分值选择：0.0;0.5;1.0;1.5;2.0;2.5;3.0;3.5;4.0;4.5;5.0;） | 投标人自2018年1月1日至今承接过并已验收的同类型项目（建设管理）业绩，每一项0.5分，最多得5分。 注：须同时提供合同（或协议书或委托书）、项目的施工许可证、验收报告的相关证明材料复印件，并加盖公章，缺一不可。 |
|  |  | 投标人响应速度，应急响应能力(10.0分) (10.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;4.0;7.0;10.0;） | 1.响应方案能体现投标人能够迅速到达采购人或管理项目所在地，应急处置方案描述详细可行，科学完善，能体现具备强应急资源调动能力，得10分； 响应方案能体现投标人能够较快到达采购人或管理项目所在地，具备应急处置方案且能体现一定的应急资源调动能力，得7分； 2.响应方案能体现投标人能够在适当时间到达采购人或管理项目所在地，具备应急处置方案但未能体现应急资源调动能力，得4分； 3.响应方案未能体现投标人可及时到达采购人或管理所在地或未能体现应急资源调动能力，得1分； 4.无或不提供不得分。 注：1.须提供承诺函（格式自拟），并加盖公章； 2.须提供与相关具备应急抢险能力单位的合作协议或合同（证明双方具备良好的合作关系能够支持本项目）作为应急资源调动能力的证明材料； 3.须提供应急处置方案 |
|  |  | 荣誉奖项 (5.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;2.0;3.0;4.0;5.0;） | 投标人自2018年1月1日至今所承担的同类项目，获得市级或以上级别荣誉证书的，每提供一个得1分，本项最高得5分。 注：提供相关证书复印件并加盖公章，以证书落款时间为准，同一项目获得多个荣誉的，可重复计分。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (10.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值（注：满足招标文件要求且投标价格最高的投标报价为评标基准价。）最高报价不是中标的唯一依据。【注：满足招标文件要求且“XXXX”报价最高（相当于投标价格最低）的为评标基准价。如：投标报价XXXX 10%为报价最高，评标基准价为 1-10%=90%，得满分 ；有投标报价为 5%，投标报价为 1-5%=95%；以此类推。】因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |
| 综合信用分 |  | 综合信用评价 (5.0分) | 综合信用评价得分=综合信用评价得分(属于商务部分的一部分)=投标人的广州公共资源交易信用评价（政府采购供应商信用评价分）×5%。 投标人的信用评价分以开标当天广州交易集团有限公司网站公布的分值为准（通过“广州交易集团有限公司网站-信用信息-广州公共资源交易信用平台2.0” 进行核实，未能在网站查询到供应商信用评价分的，以信用评价基准分（93.4分）计算）。供应商为联合体的，以牵头方信用评价分计算。） |

#### 4.汇总、排序

采购包1：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

#### 5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

#### 6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 第五章 合同文本

广东省政府采购

（注：本合同条款仅供参考，甲乙双方可根据实际情况进行补充，以双方最终签署书面合同为准。）

合同编号：

2024-2026年度财政投资项目建设管理服务项目

建设管理服务合同

建设业主：广州空港经济区管理委员会

建设管理单位：

年   月   日

建设管理单位依据本合同对项目的建设进行全过程建设管理，在建设管理服务期限内代表建设业主在本合同约定的权利及义务范围内行使项目建设管理权，并按本合同约定承担责任和义务，确保本合同约定的各项建设管理目标的顺利实现。根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《建设工程质量管理条例》《政府投资条例》等法律、法规及有关规定，经双方协商一致，签订本合同。

第一条  定义及解释

1.1在本合同中，除非根据上下文应另作解释，下列术语应具有如下含义：

1.1.1 建设项目：2024-2026年度财政投资项目建设管理服务项目 。

1.1.2 建设业主：指委托项目建设管理任务的一方。

1.1.3 建设管理单位：指受建设业主委托，承担建设管理项目建设全过程管理工作的一方。

1.1.4 建设管理经理部：是指由建设管理单位组建实施具体建设管理工作的机构。其中包含全面履行本合同的总负责人1名，具体项目的建设管理经理1名、管理人员1名，以上人员要求为最低限度要求。建设业主可根据单个项目的实际情况要求建设管理单位补充投入工作人员。建设管理单位需配备至少4名中级职称或以上专业人员专职配合建设业主统筹推进财政投资建设项目前期研究、协调督办等有关工作。

1.1.5 建设管理经理：是指由建设管理单位任命的，为本合同项下具体某一项目的负责人。

1.1.6 正常工作：是指双方在合同中约定，由建设业主委托的建设管理工作（即建设管理工作）。

1.1.7 附加工作：是指：1、建设业主委托建设管理范围以外，通过书面协议另外增加的工作内容；2、由于建设业主原因，使建设管理工作受到阻碍或延误，造成因增加工作量或持续时间而增加的工作；3、由于建设业主原因而暂停或终止建设管理业务，其善后工作及恢复建设管理业务的工作。

1.1.8 第三方：指除建设业主、建设管理单位以外，合同上下文要求的、与项目建设有关的任何其他单位、机构或实体。

1.1.9 日：指任何一天零时至第二天零时的时间段。规定按日计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。

1.1.10 月：指1个月，根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段，除非实际上为一完整的公历月。

1.1.11年：指365天，规定按年计算时间的，从开始当天的次日零时起计算，至时限最后一天的24时止。本合同另有约定或实际上为一完整公历日历年时除外。

1.1.12建设工期：指建设项目从正式破土动工到按设计文件全部建成，完成竣工结算、竣工验收交付使用所需的全部时间。

1.1.13 保修责任：指在国家、省、市等有关法律法规及建设规范性文件规定的建设工程质量保修期内，本合同建设项目发生任何质量问题，由建设管理单位承担的在规定的期限内组织相关的施工承包单位实施无偿维修、返工、整改等补救措施的保修责任。

1.1.14 批准：指以书面形式批准的，包括对先行口头批准所作的随后书面确认。

1.1.15 书面形式：指双方在履行合同过程中发生的各有关当事人或其授权代表按本合同的规定确认的手写、打字、复制、印刷、传真的各种通知、任命书、委托书（协议）、证书、签证、备忘录、报告、报表、函件及会议纪要等各种有效文件。

1.1.16 本合同：指本合同文件（包括以后按规定程序所作的修改和补充）。

1.1.17不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、疫情、骚乱、火灾、法律变化、政策重大调整等。

1.2本合同中所提及的任何文件，均应包括以后依据有关程序对其所作的修订和补充。

第二条  合同文件及解释顺序

下列文件将构成建设业主与建设管理单位之间的合同整体，且每一份文件都应作为合同的不可分割的一部分来进行解释：

2.1.1本合同文本。

2.1.2建设业主和建设管理单位双方认可的书面文件或协议修正文件。

2.1.3建设业主建设管理委托协议或中标通知书。

2.1.4招标文件及答疑纪要。

2.1.5投标书及其附件。

上述合同文件各组成部分能够互相解释，互为补充与说明。如合同文件各部分条款之间发生不一致，应按上述文件和函件的先后顺序并以最近日期的文件作优先解释，如依照上述文件和函件无法作出合理的、合乎逻辑的解释，双方协商解决。若协商不成，则按合同条件约定的争议解决方式处理。

第三条  项目概况及建设管理服务要求

3.1项目概况：2024-2026年度财政投资项目建设管理服务项目；

3.2建设管理服务要求：以本合同及单个建设管理委托协议为准。

第四条  建设管理单位建设管理服务方式

4.1建设管理单位负责该项目全过程建设管理工作，在建设管理服务期限内建设业主授权建设管理单位在本合同约定的范围内行使项目建设管理权，并与第三方签订与项目相关的各类合同，再与建设业主另行签订三方补充合同，并确保本合同约定的各项管理目标的顺利实现。

4.2建设管理单位应严格按照《中华人民共和国招标投标法》，组织开展招标工作。建设管理单位还应按本合同及《中华人民共和国民法典》规定行使和履行合同的全部权利义务，切实保障工程质量、工程进度和施工安全，确保项目投资工程造价控制在本合同约定及有关批准文件批准的范围内。

第五条  建设管理单位建设管理服务期限

建设管理单位的建设管理服务期限从本合同签订之日起，至已委托的项目通过竣工验收且缺陷责任期满，工程尾款支付完毕之日止。

第六条  建设管理单位建设管理服务的范围及内容

建设管理单位在建设业主委托的工作范围内，必须严格按国家、省、市有关法律、法规的规定，履行建设期项目建设管理单位的义务，对整个项目的组织实施管理担负全部责任，负责实现项目的全部管理目标。建设管理单位在开展采购工作、委托第三方开展工作和使用财政资金时，必须严格按照适用于建设业主的法律、法规等规定的程序和方式开展工作。建设管理单位应组织建立科学、有效的建设管理制度，随时接受相关部门和建设业主的监督、检查，依据本合同对委托项目建设管理进行总负责和总协调，完成相关的全部工作。建设管理单位具体建设管理工作（包括但不限于）如下：

6.1项目建设管理

6.1.1前期工作

6.1.1.1负责组织勘察、设计、环境影响评价、水土保持方案、地质灾害、社会稳定性风险分析和爆破实施方案等编制单位的招标，办理有关规划、建设、用地、房管、环保、排水、排污、交通、民航、海关、消防、供电、供水、供气、人防、节能、劳动安全、卫生防疫、水务、水利、文物考古等相关审查和申报审批的手续，配合项目土地征拆工作。

6.1.1.2负责组织编制项目初步设计、设计概算、概算审核。项目初步设计及设计概算不得超过批准的项目可研报告内容及投资。

6.1.1.3组织做好工程勘测、地质钻探、场地物理探测、地震评估等工作。调查和考察工程的地质、水文与气象等现场条件及周围环境、材料堆放场地范围、进入现场方法以及可能需要的设施等方面的情况，根据这些因素对工程的影响和可能产生的风险、意外事故、不可预见损失以及其他情况进行充分的评估并做好积极的防范措施以确保工程的顺利进行。

6.1.1.4负责组织审查施工单位编制的施工组织设计，检查施工单位的各项施工准备工作。

6.1.1.5负责组织设计交底及图纸会审，做好记录并存档。

6.1.1.6负责向有关管理部门办理项目报建、报审、施工许可等手续。

6.1.1.7其它有关前期协调工作及建设业主要求的与项目建设相关的协调工作。

6.1.2项目招投标管理工作

6.1.2.1负责按国家基本建设程序及国家、省、市有关招标、投标法律、法规的规定组织各项招标、采购工作，包括组织第三方代理机构编制招标公告、报审及备案、工作计划、组织调研、组织第三方编制招标文件和评标等有关工作。

6.1.2.2负责组织相关单位编制项目预算或招标控制价及工程量清单。

6.1.3设计管理工作

6.1.3.1 负责按基建程序要求申报各种事项。

6.1.3.2 负责方案设计、初步设计、施工图设计各阶段与可行性研究报告编制单位、设计单位的联络和协调工作，组织设计优化及其相关的报批工作，处理设计过程出现的设计配合问题，确保项目设计按政府批准的可行性研究报告所述的建设规模、功能、标准和工期顺利实施。

6.1.3.3负责工程变更、现场签证的审查，组织有关工程洽商，以及建设业主的有关规定进行审查或申报。

6.1.3.4负责工程红线内外所有列入项目投资范围内公用工程项目设计的组织、联络和协调工作，负责组织设计单位协调项目与市政规划的各类问题，并组织设计优化和报批工作。

6.1.3.5负责组织设计方案会审，在批准的范围和规模内，保证施工图预算不超过概算，并保证设计进度和质量满足项目建设的需要。

6.1.3.6负责组织建设过程中的设计技术交底和技术协调。

6.1.3.7负责与设计、管线管理等有关单位的技术协调工作。

6.1.3.8若在项目推进过程，发现需进行重大设计变更，按建设业主的有关规定审批。

6.1.3.9项目建设中需进行重大设计变更并引起项目超规模或超概算的，组织提出变更方案及报批。

6.1.3.10其他设计管理工作。

6.1.4项目进度管理

6.1.4.1负责按照工期要求，编制工程进度总体计划，并报送建设业主。

6.1.4.2严格按批准报送的计划进度管理，建立协调工作机制，积极主动解决项目推进中的问题，一旦发现关键节点延误应及时查明原因并采取有效措施予以补救。

6.1.4.3定期组织召开各类工程例会，及时分析、协调、平衡和调整工程进度，每月10日前向建设业主书面提供上月有关进度的信息、报表和存在的问题及工作建议。

6.1.4.4 建设管理单位有权根据项目施工合同执行情况组织发布开工令、停工令和复工令，但在上述命令下达前应通知建设业主。

6.1.4.5 其他工程进度管理工作。

6.1.5工程质量管理

6.1.5.1按照国家、省、市颁布的建筑管理条例和施工规范，以及项目建设标准、规范的要求，负责施工质量、材料设备质量及工程整体质量的控制与管理，确保工程质量达到预定目标。

6.1.5.2对工程质量负责，并在发生质量事故时及时查明原因和具体责任，报建设业主备案，并组织事故处理方案的实施。

6.1.5.3项目具备验收条件时，按规定组织竣工验收。

6.1.5.4其他工程质量管理工作。

6.1.5.5因建设管理单位原因使项目建设不符合施工设计要求或质量要求而需要返工的，所需费用由建设管理单位承担，且不得因此而延误总工期，否则建设管理单位应承担违约责任。

6.1.6项目投资管理

6.1.6.1招标时应按招投标有关规定设定合理的招标控制价。建设管理单位应按本合同及《中华人民共和国民法典》行使和履行合同的全部权利义务，切实保障工程质量、工程进度和施工安全，确保项目投资控制在本合同及有关批准文件批准的范围内。

6.1.6.2负责编制项目总投资计划和实施过程中的年度投资计划和季度、月度资金计划，并依据工程合同和工程进度向项目建设业主提出资金拨付申请，按相关规定办理资金支付手续；项目建成后，负责工程结算，配合编制工程竣工财务决算，配合决算审查和项目审计。

6.1.6.3严格按照批准的建设规模、功能、标准和概算组织建设和控制投资，确保项目投资不超过项目概算。项目实施期间，因不可抗拒的重大自然灾害、国家重大政策调整或地质等自然条件制约造成施工图需作重大技术调整等原因引起项目建设内容或投资变化的，按委有关规定办理工程变更和投资调整审批。

6.1.6.4负责编制年、季、月的投资完成报表、月度用款计划报表等工作。

6.1.6.5组织编制及办理建设项目工程结算。单项合同工程竣工或服务完成后，建设管理单位负责督促承包方递交竣工结算申请及完整的结算送审资料，并将经确认的竣工结算送审资料报送建设业主，再按相关程序评审。财政投资结算评审范围以外项目由建设管理单位自行或委托第三方咨询单位开展结算评审工作。

6.1.6.6配合开展建设项目竣工财务决算工作。由建设业主按相关程序办理审批。

6.1.6.7负责配合有关部门做好稽察、审计和绩效考核等工作。

6.1.6.8其他项目投资管理工作。

6.1.7工程安全管理

6.1.7.1建设管理单位负责对项目的安全生产进行管理，确保本建设项目不出现重大责任事故，如因建设管理单位原因所造成的责任事故导致的包括但不限于工期延误、造价增加、工程建设引起的人身损害等责任均由建设管理单位负责。

6.1.7.2明确施工单位的安全职责，督促并检查施工单位安全措施的制定和落实。负责督促施工单位加强安全培训教育，增强施工人员安全保护意识。

6.1.7.3如有事故发生，建设管理单位应负责事故调查，配合政府职能部门的调查，采取措施保护事故现场，按安全事故责任管理办法等有关规定及时向有关部门上报。

6.1.7.4其他工程安全管理工作。

6.1.8文明施工管理

6.1.8.1负责督促施工单位保证施工场地及现场设施齐全，工地卫生清洁和内务资料完备。交工前清理现场应符合政府主管部门的有关规定，整个工程施工周期内均应达到行业文明工地的要求。

6.1.8.2负责与施工单位签订安全文明施工责任书，检查安全文明施工落实情况。

6.1.8.3在施工中发现文物古迹，建设管理单位有责任督促施工单位予以保护，不得擅自处理。由此影响工程进度和损失，按国家法律、法规处理。

6.1.8.4其他文明施工管理工作。

6.1.9项目合同、建设档案和信息管理

6.1.9.1负责项目各类合同，包括但不限于施工合同、设计合同、采购合同等的起草、谈判、签订和管理工作，并按《中华人民共和国民法典》行使建设管理单位权利，履行建设管理单位职责和义务。

6.1.9.2负责在项目实施过程中，对施工、勘察、设计、监理单位工程档案的编制工作进行指导，督促各单位编制合格的竣工资料，并组织人员汇集成册。及时提供档案更新目录存档，并按有关档案管理办法实施管理，建设管理单位应及时向建设业主移交完整的建设档案。

6.1.9.3其他档案管理工作。

6.1.10工程监理管理工作

6.1.10.1根据国家相关的规定，负责组织开展工程监理工作。

6.1.10.2严格按照《建设工程监理规范》等有关规定，组织项目相关阶段的建设工程监理管理工作。

6.1.11财务管理

6.1.11.1根据国家、省、市有关规定收集和整理与项目有关的全部会计信息和项目资料，配合做好项目的财务决算工作。

6.1.11.2按财务、会计归档要求，应协助建设业主建立、保管好各类凭证、账册、报表等资料。

6.1.12其它协调管理

6.1.12.1负责协调施工现场其它管理，对工程进展中所形成的全部文件、会议记录等，督促有关单位签认并送达各方。

6.1.12.2负责协调与各政府管理机构的关系，确保项目建设的顺利进行。

6.1.12.3配合建设业主办理进口材料、设备的报关，以及项目完工后应提交的有关证明等手续，所需费用按财政相关规定支付。

6.1.12.4项目建设期结束后，负责做好所有受项目建设影响的土地及地上地下构筑物、建筑物等的恢复工作。

6.1.13项目总体竣工验收及移交

6.1.13.1负责组织项目建设业主、勘察单位、设计单位、施工单位和监理单位等，按照国家、省、市现行验收规范办理项目专业验收和总体竣工验收申报手续，并协助项目建设业主进行项目专业验收和总体竣工验收。

6.1.13.2项目总体竣工验收合格后，按建设业主的要求及时办理项目移交工作。

6.1.13.3负责及时办理竣工验收并解决工程竣工验收中发现的工程质量问题，对存在的缺陷应尽快修复，全部缺陷在工程移交结束前修复。缺陷责任期内，负责督促施工单位解决质量缺陷责任期内的工程质量问题。

6.2项目迁改管理服务

6.2.1负责以管委会名义开展各类管线迁改报批及实施工作。

6.2.2负责以管委会名义开展项目范围涉及的河涌、水闸等水利设施迁改报批及实施工作，做好与在建、已建水务工程衔接。

6.2.3负责以管委会名义开展项目征收红线范围内的道路迁改及绿化迁移报批及实施等工作。

6.2.4负责以管委会名义开展其他迁改工作。

6.3项目用地报批服务

6.3.1办理项目用地选址及预审、办理征地预公告。

6.3.2代管委会购买成片开发方案、地形图测量、社稳报告、土地勘测定界报告、土地现状调查、耕作层剥离方案、林地使用报告及公证书等各专项编制单位，并协调各专项单位出具正式专项成果。

6.3.3以管委会的名义开展用地报批组卷工作，包括办理社保手续、留用地指标函、违法用地处罚、耕作层剥离手续、林地使用手续、征地补偿安置公告、镇及村社材料盖章，协助缴交耕地开垦费、社保费、林地植被恢复费、耕地占用税，及用地报批相关的组卷手续，并取得项目用地批复。

6.3.4办理征地公告、产权注销、用地结案、划拨供地和国有收回等。

6.3.5及时反映用地报过程中规划不符、用地指标缺口、历史违法用地、留用地安置方案等问题，提请委规建局协调解决，并协助委规建局开展购买相关用地指标事宜。

6.3.6开展项目资料整理归档工作，整理后统一移交至委规建局。

6.4审计

6.4.1建设管理单位应保存能清楚证明与项目有关的内容的所有资料直至项目移交。

6.4.2建设管理单位应配合建设业主进行项目审计，向建设业主或审计部门提供项目审计所需的所有资料。

6.5其他建设管理单位建设管理工作

6.5.1建设管理单位应按照项目地下综合管线实行“统一规划、统一建设、统一管理”的原则，在执行国家、省和市相关法律法规的基础上充分考虑使用方合理需求，设计阶段按照管线专项规划要求进行建设项目的管线综合设计、建设阶段按照管线综合设计要求督促由第三方出资建设的各类管道及附属物等随新建道路进度同步完成建设。

6.5.2项目建设所要求或建设业主要求的属于建设管理范围但未在此列出的其他工作。

第七条　双方职责

7.1建设业主权利

7.1.1建设业主具有要求建设管理单位在不影响经批准的工期，且不突破建设规模、标准和总投资的前提下，对建设业主提供各项功能需求和相关的建设标准完全接受的权利。

7.1.2建设业主具有审核各项技术、设计和建设方案及采购方案、招标文件的权利。

7.1.3建设业主有权组织有关单位或委托相关单位对建设管理项目进行监督和专项稽查，费用按相关规定处理。建设管理单位必须无条件配合，不得弄虚作假。

7.1.4建设业主有权同意或拒绝建设管理单位在本合同履行期间，调换项目负责人和主要负责人。

7.1.5建设业主有权要求建设管理单位提交建设管理工作月报及建设管理业务范围内的专项报告。

7.1.6当建设业主发现建设管理单位相关人员不按委托建设合同履行建设管理职责，或者发现建设管理单位相关人员与承包人串通给建设业主或项目造成损失的，建设业主有权要求建设管理单位更换建设管理单位相关人员，直到终止合同；并要求建设管理单位承担相应的赔偿责任。

7.1.7建设业主有权对项目建设管理过程中出现的问题，责成建设管理单位提出解决措施并予以实施。

7.1.8建设业主有权监督项目的招投标过程。

7.1.9由于政策调整或不可抗力原因，建设业主有权暂停或重建项目，建设管理单位应积极配合，工期和费用问题由双方协商。

7.1.10当建设管理单位违约造成合同解除后，建设业主有权要求建设管理单位配合清理相关资料并移交场地。

7.1.11当建设业主发现建设管理单位已无法正常履行建设管理单位职责时，建设业主有权单方终止合同并接管或委托第三方进行建设管理相应工作，建设管理单位应全面进行配合。

7.1.12 按政府相关部门办理支付工程（承包）费手续。

7.1.13建设业主有权根据实际需要调整项目规模。

7.2建设管理单位权利

7.2.1建设管理单位在建设业主委托的项目范围内，根据建设业主委托和有关法律、法规的规定，在建设期内行使建设管理单位的权利。

7.2.2 代建设业主向政府有关部门办理项目建设的各种手续。

7.2.3组织勘察、设计、咨询、监理、施工、采购及其他服务的招投标工作，并签订合同。

7.2.4 对参与项目实施过程的第三方，具有直接管理权。

7.2.5根据合同的约定，对项目的进度、质量和资金使用进行管理。

7.2.6 按国家、省、市建设标准程序组织项目竣工验收。

7.3建设业主义务

7.3.1负责组织编制项目建议书，协助乙方开展可行性研究及办理相关手续；

7.3.2负责实施建设项目征地、拆迁工作；

7.3.3按合同中相应条款约定，办理项目建设管理费用支付手续，或自筹资金向建设管理单位支付项目建设管理费用款。

7.3.4委派建设业主代表，在履行本合同建设业主的权利、义务和责任的过程中，代表建设业主进行合同范围内的沟通与协调。

7.3.5根据相关要求和规定在项目建设的各个阶段开展对项目建设和管理过程的稽查和监督。

7.3.6会同建设管理单位确定各项功能需求和相关的建设标准。

7.3.7在项目建设过程中，配合建设管理单位办理各种相关的手续。

7.3.8 对于建设管理单位在建设管理期间提出的书面意见，建设业主应当在收到书面意见后10个工作日内给予答复，否则视同认可。

7.3.9建设业主提出的变更需求，应当提前7个工作日书面通知建设管理单位，变更文件应清楚列明变更的项目、部位、材料、设备等内容。

7.3.10在委托函发出后10个工作日内，向建设管理单位移交项目前期工作的所有资料。

7.3.11积极配合建设管理单位进行项目竣工结算方面的工作，并按相关规定编制竣工财务决算。

7.4建设管理单位义务

7.4.1在不影响政府批准的工期，建设规模、标准和总投资不突破的前提下，建设管理单位对建设业主提供各项功能需求和相关的建设标准原则上遵照执行。

7.4.2建设管理单位在建设业主委托的工作范围内，必须严格按国家、省、市有关法律、法规的规定，履行建设期项目建设管理单位的义务，对整个项目的组织实施管理担负全部责任，负责确保实现项目的全部管理目标。

7.4.3建设管理单位在接收建设业主移交项目前期工作所有资料后的15个工作日内，按建设业主的要求组建负责该项目建设管理工作的项目负责人、部门及人员，向建设业主报送项目负责人、部门及人员主要成员名单、建设管理方案、整体（包括节点）工期计划、投资控制目标，同时确保在履行合同义务期间，项目部人员的稳定，并按要求向建设业主报告建设管理进展工作。

7.4.4 按照相关主管部门批准的项目概算总投资，每月按项目建设进度编制资金使用、进度等各项计划，并向建设业主申报。

7.4.5 建设管理单位必须根据建设项目各阶段的需要，组织专家论证（审查）、专项论证（审查）、专项调研等工作，相关论证（审查）结果做好存档记录。

7.4.6 建设管理单位必须按照相关部门批准的建设方案、建设规模、建设内容、建设标准、建设工期和项目总投资等及建设业主的实际需要，进行建设组织管理，严格按照国家、省、市建设程序进行项目的建设管理，严格控制项目概算、预算、变更及签证，确保工程质量、投资目标控制、工期要求，按质按量按期交付使用。

7.4.7 建设管理单位负责处理项目工作范围内推进过程中出现的问题，负责协调相关单位，组织会议并做完整记录，负责处理投诉和维稳工作。

7.4.8 建设管理单位应积极配合建设业主对项目各项工作监督。

7.4.9建设管理单位必须严格执行政府、建设业主相关财务会计制度，协助建设业主设立本项目基建辅助台帐，并设置专人负责办理项目请款手续。

7.4.10建设管理单位必须严格按相关部门批准的招标方式组织招标。

7.4.11建设管理单位不得随意在施工过程中利用施工洽商或者补签其他协议变更建设规模、建设标准、建设内容和总投资额。因技术、水文、地质等原因必须进行设计变更的，应当按照有关工程变更的规定进行管理。

7.4.12建设管理单位必须组织各单项工程的质量验收，负责申报项目竣工验收、移交等工作。

7.4.13建设管理单位必须自项目总体竣工验收合格之日起六个月内按要求办理建设档案资料移交手续。

7.4.14建设管理单位在合同期内或合同终止后，不得泄露与本项目、本合同业务有关的保密资料。

7.4.15建设管理单位必须积极地配合和支持建设业主对项目建设和管理过程的各个阶段的稽查和监督，建设管理单位不得以建设业主直接干预建设管理单位的正常管理工作为理由阻挠和拒绝。

7.4.16建设管理单位对于建设业主在建设管理期间提出的书面意见或建议，建设管理单位必须在收到书面意见或建议后的10个工作日内以书面的形式给予答复，否则视同认可。

7.4.17建设管理单位应该有关资质进行严格管理，需向外委托的项目，受委托单位，必须满足国家、省、市有关资质的要求。

7.4.18项目设备和材料必须按照国家、省、市法律法规规定的程序进行采购和招标。

第八条  建设管理服务费用及支付方式

8.1建设管理服务费用（包括建设管理服务费本身、利润及税金）是指从本合同签订之日起，至项目通过竣工验收且缺陷责任期满，工程尾款支付完毕之日止，在项目建设全过程中，建设管理单位完成全部建设管理服务所发生的全部费用及报酬。

8.2 建设管理服务费用取费

8.2.1建设管理服务费暂按   万元计取，其中项目建设管理费   万元，项目迁改管理服务费   万元，项目用地报批辅助服务费   万元，最终以相关部门或建设业主审定结算价为准。

8.2.2项目建设管理费计费方式：各委托项目的建设管理费用分别按财政部关于印发《基本建设项目建设成本管理规定》的通知（财建[2016]504号）规定并下浮     %实行总额控制。

8.2.3项目迁改服务费计费方式：各项目管线迁改、绿化迁移等服务费按照《关于印发广州市本级财政投资项目征收补偿工作费管理办法的通知》（穗建财〔2019〕74号）计算服务费，按照对应项目概算的2%并下浮     %计算。

8.2.4项目用地报批辅助服务费计费方式：按16万元/宗并下浮     %计算。

8.2.5如委托项目因规划建设等原因取消或停止实施，委托项目的建设管理服务费用则按建设管理单位已完成工作占相应项目建设管理服务工作的比例计算。

8.3除另有约定，建设管理服务费用已包括建设管理单位执行和完成本合同规定全部工作的费用和报酬，建设管理服务费用暂约定价一经确定，实施过程中原则上不因项目投资规模的调整而调整，不因人工、物价、税率、汇率、利率等因素的变动而调整。

8.4支付方法

8.4.1项目建设管理费（按各建设项目进行支付）

8.4.1.1本合同签订且签订单个项目委托协议后，可按各委托项目建设管理费用暂约定价支付20%。

8.4.1.2各委托项目经联审决策流程审议通过后，可申请支付至项目建设管理费暂约定价的30%。

8.4.1.3 各委托项目可研批复（或可研深度的项目建议书）后，可申请支付至项目建设管理费暂约定价的40%。

8.4.1.4各委托项目概算批复后，可申请支付至项目建设管理费暂约定价的50%。

8.4.1.5各委托项目开工后，可申请支付至项目建设管理费暂约定价的70%。

8.4.1.6各委托项目开工后直至验收合格前，可申请支付至项目建设管理费暂约定价的85%。

8.4.1.7各委托项目验收合格后，可申请支付至项目建设管理费暂约定价的90%。

8.4.1.8各委托项目完成施工合同结算后，可申请支付至项目建设管理费暂约定价的97%。

8.4.1.9各委托项目缺陷责任期满，建设管理费结算经相关部门或建设业主审定后，支付各委托项目结算价余款。

8.4.2项目迁改管理服务费（按各委托项目进行支付）

8.4.2.1项目概算批复后，按委托项目迁改管理服务工作经费暂约定价支付40%；

8.4.2.2委托项目单项迁改合同签订后，可支付至该项目单项迁改管理服务工作经费的90%；

8.4.2.3委托项目迁改工作完成后支付余额。

8.4.3用地报批辅助服务费：(1)需开展用地报批的项目且取得项目委托后，预付款为用地报批辅助服务费的50%。（2）用地报批工作完成后支付余额。

8.4.4各委托项目建设管理服务费用由建设管理单位申请，由建设业主办理支付，每次付款前，建设管理单位应向建设业主提供等额真实有效的发票。

8.4.5各委托项目附加工作费用：当发生时，由双方协商一致签订补充合同约定。

第九条  项目资金的拨付与使用

9.1 建设管理单位负责编报项目总体进度计划及年度投资计划和季度、月度资金使用计划，并报建设业主备案。

9.2 项目资金支付按广州空港经济区相关规定执行。因建设业主使用的是财政资金，建设业主向相关财政部门提出支付申请之日，即视为履行了支付义务。因财政拨付手续导致延迟付款的，建设业主不承担任何违约责任。

第十条  目标控制、奖惩与违约责任规定

10.1建设管理单位必须按建设业主的要求组建项目建设管理部（包括工作的总负责人、项目负责人、管理人员、专职专业人员及其他工作人员等），按照向建设业主报送的人员名单投入项目建设管理工作人员，所列人员配备不得低于最低限度要求，建设管理单位可根据实际工作需要补充投入人员。

10.2建设业主有权更换不称职的建设管理经理部工作人员，建设管理单位调换项目负责人或项目部机构管理人员时，必须向建设业主提出书面报告并按要求附上替代人员的证明资料，经建设业主审核书面同意后方可调换。如果擅自更换建设管理经理，建设管理单位每更换一次需支付10000 元违约金给建设业主，如果擅自更换项目部的主要管理人员，每更换一次，建设管理单位需支付 5000 元违约金给建设业主，违约金直接从建设管理费用中扣除。

10.3如果建设管理单位未按报送的人员名单投入人力，需向建设业主承担违约责任。建设管理单位投入的人力未能足额到位，或到位后又离开，造成该岗位空缺的，建设管理单位需做出书面解释并保证人员限期到位，同时向建设业主支付5000元的违约金，如保证期限内还未足额到位的，需在建设业主提出的限期内进行整改并再向建设业主支付10000元的违约金，整改还达不到合同要求的，建设业主有权单方解除合同，要求建设管理单位承担由此造成的损失；如建设管理单位委派的建设管理经理同时兼任本合同以外其他项目的工作的，需做出书面解释并保证该负责人不再兼任本合同以外其他项目的工作，并向建设业主支付10000元的违约金，如该建设管理经理继续兼任本合同以外其他项目的工作的，建设业主有权单方解除合同，要求建设管理单位承担由此造成的损失。违约金直接从建设管理费用中扣除。

建设业主有权对驻场建设管理单位人员进行考勤，如建设管理单位驻场人员每月请假日数累计超过4日，建设管理单位须向建设业主支付5000元违约金；在现场检查中，驻场人员每累计不在场超过2次，需向建设业主支付5000元违约金。建设业主要求建设管理单位人员必须参加的会议，建设管理单位人员必须到会，未经建设业主同意不到会或不按期到会的，应向建设业主说明理由，拒不说明理由的，每次建设管理单位应当向建设业主支付5000元违约金。

10.4 建设管理单位应严格建设管理，实现投资控制目标，兑现节约投资的承诺。否则，建设管理业主有权向建设管理单位追究相关违约责任和损失。

10.5建设管理单位未能完全履行合同，未经批准擅自变更建设方案，未对投资控制实行有效管理，造成项目竣工财务决算超出经批准概算的，超出部分全部由建设管理单位负责赔偿。

10.6建设管理单位应按计划完成任务，由于建设管理单位原因不能按计划完成，每滞后一天，建设业主可按5000元／日的标准进行处罚（最高处罚金额不超过经审定的建设管理费用结算价的10%），且建设业主有权要求建设管理单位更换建设管理项目负责人（建设管理经理），并对建设管理单位予以通报批评，且建设业主可根据项目需要不再通过建设管理单位而自行开展相关工作及办理相关手续，停发建设管理费或扣减相应建设管理费，并有权决定在一定时期内（具体期限由建设业主确定）拒绝建设管理单位参与建设业主其他项目的建设管理工作。同时，所造成损失由建设管理单位负责。

10.7 因建设管理单位原因导致实际建设工期滞后于合同约定建设工期，每滞后一天，可按5000元／日的标准进行处罚（最高处罚金额不超过经审定的建设管理费用结算价的10%）。

10.8建设管理单位因工作过错或因项目建设期间出现问题未及时报告建设业主，以及未采取有效措施而给建设业主造成的损失，建设业主可按不超过暂约定建设管理费用的10%要求建设管理单位支付违约金，且建设管理单位应就建设业主的损失向建设业主进行赔偿，建设业主可通过法律途径向建设管理单位主张赔偿，因此造成建设业主的损失较为严重的，建业业主有权单方解除合同。

10.9因建设管理单位管理失职，造成建设管理过程中出现如下事故的，建设管理单位同意按以下约定承担责任，赔偿违约损失且承担因安全事故或工程质量事故导致的赔偿责任：

① 安全事故

A．发生了较大或以上安全事故的，其违约赔偿金按建设管理费用的 10%计扣。

B．发生了一般安全事故，其违约赔偿金按建设管理费用的 5%计扣。

② 工程质量事故

A．发生了较大或以上工程质量事故的，其违约赔偿金按建设管理费用的 10%计扣。

B．发生了一般工程质量事故，其违约赔偿金按建设管理费用的5%计扣。

因建设管理单位管理失职，造成建设管理过程中发生了安全事故或工程质量事故的，除上述违约赔偿外，建设业主将视情况有权单方面中止合同且剩余费用不再支付给建设管理单位，依法追究相应责任，并且因此导致建设业主被有关部门按《建筑法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《建设工程质量管理条例》及住建部《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》（建质〔2010〕111号）等有关法律、法规、部门规章处以罚款的，按罚款金额扣减建设管理费用。建设业主保留进一步追偿损失的权利。

10.10其他违约责任

10.10.1双方均应按照本合同的规定履行各自的义务，违反规定的一方应当向对方承担相应的违约责任。

10.10.2在项目建设管理过程中，确认建设管理单位存在违法违纪违规行为的，由建设管理单位承担相应责任。

10.10.3建设管理单位在责任期内，出现工程质量、安全事故的，应负责相应责任。

10.10.4建设业主不得超越本合同对建设管理单位进行不当干预，建设管理单位有权拒绝这种不当干预，若该不当干预导致合同履行中止和工程质量、进度受损失均应由建设业主承担责任。

10.10.5如建设管理单位未按约定履行职责，除按本合同其他约定承担违约责任外，建设业主有权视违约情节严重程度，给予建设管理单位暂缓当期建设管理费支付、通报批评、作不良行为记录及上报相关部门等处罚措施。

10.11 由于建设管理单位违约导致合同终止的，由建设管理单位承担相应责任。

10.12 建设管理单位最终按目标完成合同约定工作，且单个项目在质量、安全、进度等方面未受到有关行政部门负面评价的，由建设管理单位申请，经建设业主审批后可返还对建设管理单位的经济处罚或赔偿等。

第十一条  保密

11.1双方应对因订立或履行本合同而了解、取得或接触到的，与相对方有关的所有文件、材料及其他信息（无论这些信息是技术性的还是商业性的）严格保密，否则，守约方有权追究违约方的违约责任。除非获得对方的书面同意，不得自行使用或许可非相对方使用；也不得以任何方式向非相对方予以披露。

11.2下列各项内容不受上述规定限制：

依照国家法律规定，应向有关政府部门披露信息；为履行本合同而需向非相对方披露信息且事先征得合同对方书面同意的；建设管理单位从政府主管部门得知，经建设业主确认已不再处于秘密状态，且对外披露不会造成对方经济损失的信息。本条保密条款不因合同的解除、中止、和终止而失效。

第十二条  保修责任

建设管理单位的质量保修责任依《建设工程质量管理条例》规定的最低保修期限，对本合同规定的缺陷责任期内发现的任何质量问题，建设管理单位应在发现问题的15日内督促、组织、落实、管理施工承包单位履行维修、返工、整改等保修责任，由此产生的费用及相关的责任均由相关责任方承担。

第十三条  合同的生效、变更、补充、终止及解除、争议的解决

13.1本合同自双方签章后生效，至建设管理合同约定的建设管理工作范围内的全部工作完成之日止。

13.2建设业主如果要求建设管理单位全部或部分暂停执行建设管理服务或终止本合同，应当提前30天通知建设管理单位，建设管理单位应当在规定期限内停止执行建设管理服务。

13.2.1若因非建设管理单位原因而被终止建设管理服务，对建设管理单位造成的经济损失由建设管理单位向建设业主提交经济损失报告，建设业主经核实并报有关部门核准后应予合理补偿。

13.3建设业主行使解除本合同的权利的，可由第三方替代建设管理单位执行和完成本项目的建设管理服务工作。解除本合同通知到达建设管理单位后，建设管理单位应在10日内向建设业主或该第三方移交与本项目建设管理有关的一切事务和资料，并不得以任何理由和方式阻挠建设业主或该第三方的工作。否则，因此所引起的工期延误、质量损坏、费用增加等一切责任由建设管理单位承担。上述约定不受任何一方提出仲裁或诉讼的影响。

13.4本合同因双方协商一致解除或因不可抗力而解除后，建设业主应根据建设管理单位履约情况支付相应比例的建设管理服务费用，建设管理单位应按本合同的有关规定办理移交手续。若因建设业主原因解除合同的，按已支付的建设管理服务费结算。

若双方在建设管理服务费用结算、支付或其他事宜上发生争议，由双方协商解决，协商不成可通过法律渠道解决。但建设管理单位不得以此为由停止或阻挠项目的移交工作及建设业主的其他工作。

13.5本合同的解除并不影响各方应当承担的责任。

13.6双方经协商可以书面合同方式对本合同做出修改和补充，经双方授权代表签字并加盖公章的有关本合同的修改合同和补充合同是本合同的组成部分，具有与本合同同等的法律效力。

13.7本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，任何一方均可向建设业主所在地的人民法院起诉。

第十四条  其他

14.1在合同期间因不可抗力或双方认可的原因，影响本合同执行的，建设管理单位应在事发后30天内将损失和处理意见书面提交建设业主，双方及时商定处理办法。

14.2本合同的制定、效力、解释、履行和争议的解决，均适用中华人民共和国法律。

14.3本合同正本一式二份，双方各执一份；副本八份，建设业主执五份，建设管理单位执三份，均具有同等法律效力。

| 建设业主：广州空港经济区管理委员会 | 建设管理单位： |
| --- | --- |
| 法人代表： | 法人代表： |
| 或授权签约代表： | 或授权签约代表： |
| 地址：广州市越秀区人民北路686号广东广播中心7楼 | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行账号： | 银行账号： |
| 签约时间： 年 月 日 | 签约时间： 年 月 日 |

附件1：

项目建设管理单位责任承诺书

广州空港经济区管理委员会（建设业主）：

我司接受贵单位委托的2024-2026年度财政投资项目建设管理服务项目的建设管理工作。为加强项目建设管理，保证我公司严格履行与建设业主签订的建设管理合同，圆满地完成项目建设目标，我司就此做出以下承诺：

1、为全面完成建设管理工作，我司承诺无条件地投入足够的建设管理人员及其他建设管理需要的投入。

2、按照国家、省、市颁布的建筑管理条例和施工规范，以及项目建设标准、规范的要求，负责施工质量、材料设备质量及工程整体质量的控制与管理，建立质量保证体系，严格管理，确保工程质量达到预定目标，确保工程竣工验收符合竣工验收备案制的有关规定。

3、在确保工程质量的前提下，按照工期要求编制工程进度总体计划及年度、月度工程进度计划、主要节点进度计划、分项分部工程进度计划。我司将严格项目建设工期管理，确保项目按期完成。

4、严格按照批准的建设规模、功能、标准和概算组织建设。

5、严格按照国家、省、市有关安全生产、文明施工要求，积极制定安全生产、文明施工管理措施，并严格监督、管理， 确保项目建设符合安全生产、文明施工要求。

6、自觉接受政府各有关部门稽察、审计、监察及监督、检查，自觉接受建设业主的监督、检查，如发生任何违法违纪违规行为或因工作疏忽、过失，出现工程质量、安全事故的，我司愿意承担相应责任。

7、我司充分理解：建设业主将我司在项目建设管理上的履约能力作为确定后续建设管理业务委托的重要依据的做法；亦完全明白如因我司履约不力将会失去后续建设管理业务。

单   位：

（公章）

法人代表：

（签名）

年 月 日

附件2：建设管理委托协议参考格式

项目建设管理委托协议

甲方（建设业主）：广州空港经济区管理委员会

乙方（建设管理单位）：

根据双方签订的《建设管理服务合同》【合同编号     】，现甲方委托乙方负责             项目的建设管理，该项目情况如下：

1. 项目名称：

2．建设地点：

3．立项批复文号：

4．项目总投资额：项目建议书批复金额   万元。

5.建设规模及内容：

6.建设工期目标：从  年 月 日至  年  月 日止。

7.建设管理服务费用：本项目建设管理服务费暂约定为        元，其中项目建设管理费为    元，项目迁改管理服务费为    元，项目用地报批辅助服务费为    元。

甲方（建设业主）盖章：广州空港经济区管理委员会

授权委托人签字：

二〇   年 月 日

乙方（建设管理单位）盖章：

授权委托人签字：

二〇   年 月 日

附件3：中标通知书

## 第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

# 投标文件封面

# （项目名称）

# 投标文件封面

# （正本/副本）

#### 采购计划编号：440101-2024-06970

#### 采购项目编号：202402015508060

#### 所投采购包：第 包

#### （投标人名称）

#### 年 月 日

#### 投标文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、实质性响应一览表

六、法定代表人证明书

七、法定代表人授权书

八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

九、承诺函

十、中小企业声明函

十一、监狱企业

十二、残疾人福利性单位声明函

十三、联合体共同投标协议书

十四、投标人业绩情况表

十五、技术和服务要求响应表

十六、商务条件响应表

十七、履约进度计划表

十八、各类证明材料

十九、采购代理服务费支付承诺书

二十、需要采购人提供的附加条件

二十一、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十二、附件

二十三、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

### 格式一：

#### 投标函

致：广州群生招标代理有限公司

你方组织的“2024-2026年度财政投资项目建设管理服务项目”项目的招标[采购项目编号为：202402015508060]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“2024-2026年度财政投资项目建设管理服务项目”项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（四）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（五）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（六）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（七）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物或服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（八）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（九）我方与其他投标人不存在法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十一）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十二）我方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十四）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十五）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________

代表姓名：__________________职 务：__________________

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式二：

#### 开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式三：

#### 分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务期限 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式四：

#### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式五：

#### 实质性响应一览表

| 序号 | 实质性响应条款 | 投标人响应情况 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：

1.实质性响应条款一览表后续内容请根据第二章采购需求★号条款详细列举

2.本表所列条款必须一一予以响应，“投标人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。

3.请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

### 格式六：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

#### 法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

投标人名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式七：

#### 法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

#### 法定代表人授权书

致：广州群生招标代理有限公司

本授权书声明：________是注册于（国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就“2024-2026年度财政投资项目建设管理服务项目”项目采购[采购项目编号为202402015508060]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式八：

#### 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

提供以下相关证照的扫描件之一：1.企业法人提供企业法人营业执照；2.事业法人提供事业法人登记证；3.其他组织提供其他组织的营业执照或执业许可证；4.自然人提供居民身份证等；

### 格式九：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

#### 承诺函

致：广州空港经济区管理委员会

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46			 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46			 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

温馨提示：根据《广州市财政局 广州市工业和信息化局转发广东省财政厅 广东省发展和改革委员会 广东省工业和信息化厅 广东省地方 金融监督管理局关于印发《广东省政府采购促进中小企业发展实施 细则（试行）》的通知》、《广州市财政局关于进一步规范政府采购供应商资格审查及中小企业声明函管理的通知》的精神，投标人需根据以下要求对其出具的《中小企业声明函》的信息进行完善和规范。

（一）对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。

（二）对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，则按照主要活动确定其所属行业；从业人数可以社会保险参保人数为准；营业收入、资产总额可以第三方出具的报告为准。

供应商提供第三方（如生产商）书面声明、检测报告等资料作为投标文件组成部分的，供应商应保证投标所提供第三方资料内容真实、完整、准确。如相关第三方书面声明、相关检测报告等资料虚假，监管部门有权根据调查情形认定其是否属于提供虚假材料谋取中标，并严肃处理。

（三）对于采购文件确实允许非独立法人参与采购活动的，应按其所属集团公司合并财务报表数据情况予以填报。以联合体形式参加或者合同分包的，需填写联合体中的中小企业或签订分包意向协议的中小企业相关信息。

（四）《中小企业声明函》真实性由其出具的供应商负责。《中小企业声明函》中相关企业[制造商、承建（承接）企业]所属行业应当与采购标的的所属行业相一致。如为货物采购项目，《中小企业声明函》应当充分、准确反映货物制造商的信息。

（五）对于专门面向中小企业预留份额的采购项目或者采购包，《中小企业声明函》由采购人、采购代理机构在资格审查阶段审查；对于不专门面向中小企业采购的采购项目或者采购包，以及接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，《中小企业声明函》由评审委员会在评审过程中审查。

（六）经调查发现供应商提供《中小企业声明函》内容与实际不符的，政府采购监管部门有权根据《中小企业声明函》与实际情况的差异视情形认定其是否属于虚假材料谋取中标。

（七）根据《财政部关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》（财库〔2015〕150 号）规定，各级人民政府财政部门依法对供应商作出的禁止参加政府采购活动的行政处罚决定在全国范围内生效。 为落实对政府采购违法失信行为惩戒，供应商存在任一级人民政府财政部门作出“禁止参加政府采购活动”行政处罚决定且处罚期限未届满的，即使尚未在“中国政府采购网”开设的“政府采购严重违法失信行为处罚记录”和“信用中国”网站显示，也应禁止参加政府采购活动，采购人及采购代理机构应当审慎甄别供应商参与政府采购活动资格。

（八）采购人、采购代理机构、评标委员会（评审小组）在依法进行资格审查时，应当甄别供应商是否存在“禁止参加政府采购”行政处罚决定记录，依法依规审查供应商投标资格。在资格审查、符合性审查等评审过程中，应严格依照规定审查《中小企业声明函》等文件，确保符合相关政策规定。采购人、采购代理机构、评标委员会（评审小组）审查不到位的，监管部门将依法责令改正；拒不改正的，本机关将按照《中华人民共和国政府采购法》相关规定进行处理。

### 格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕			 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

### 格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与采购人签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

### 格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 投标人业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

### 格式十五：

#### 《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的		“技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2.			 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十六：

#### 《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2.			 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述或照搬照抄采购文件参数、不注明实际数值者 的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3.			 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十七：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签定合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

### 格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

### 格式十九：

#### 采购代理服务费支付承诺书

致：广州群生招标代理有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的2024-2026年度财政投资项目建设管理服务项目招标中获中标（采购项目编号：202402015508060），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应广州群生招标代理有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；_____________________

投标人法定地址：_____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

### 格式二十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

### 格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

### 格式二十二：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：____________________

联系电话：____________________

___年___月___日

### 格式二十三：

#### 政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在__________项目（项目编号为__________以下简称“项目”）的采购中，确定__________为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的___%，数额为__________（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至  年  月  日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后30个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

__________________________________________________。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第(一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交此栏空白仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：___________(盖章)

联系地址：_______________

联系电话：_______________

开立日期：___年___月___日

#### 采购合同履约保险凭证

致被保险人__________：

鉴于你方____________（招标方/被保险人）接受投保人____________（投标方）参加____________（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币           （￥：  元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年___月___日___时起至___年___月___日___时止，共计___天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后30个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_______________________》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：__________(盖章)

地址：__________________

电话：__________________

开立日期：____年__月__日